Приложение 1

к постановлению администрации

Крымского городского поселения

Крымского района

от 07.11.2025  № 1862

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Крымского городского поселения

Крымского района

от 05.09.2023 № 1057

Муниципальная программа

«Развитие топливно-энергетического комплекса

Крымского городского поселения Крымского района»

на 2024 г.-2026 г.

Паспорт муниципальной программы

«Развитие топливно-энергетического комплекса

Крымского городского поселения Крымского района»

на 2024 г. - 2026 г.

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса Крымского городского поселения Крымского района» на 2024 г.-2026 г. |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 261-ФЗ). |
| Координатор муниципальной программы | Администрация Крымского городского поселения Крымского района; Отдел по вопросам ЖКХ, транспорту и связи администрации Крымского городского поселения Крымского района. |
| Подпрограмма муниципальной программы | 1) подпрограмма «Газификация Крымского городского поселения Крымского района» на 2024 г.-2026 г.; 2) подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Крымского городского поселения Крымского района» на 2024 г.-2026 г.; 3) подпрограмма «Теплоснабжение Крымского городского поселения Крымского района» на 2024 г.-2026 г. |
| Координатор подпрограммы муниципальной программы | Администрация Крымского городского поселения Крымского района; Отдел по вопросам ЖКХ, транспорту и связи администрации Крымского городского поселения Крымского района. |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены. |
| Субъект бюджетного планирования | Не предусмотрено. |
| Иные исполнители отдельных мероприятий муниципальной программы | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края; Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Агентство по управлению объектами топливно-энергетического комплекса (далее ГКУ КК «Агентство ТЭК»). |
| Цели муниципальной программы | Формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности Крымского городского поселения Крымского района, создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в городском поселении. |
| Задачи муниципальной программы | Реализация общегосударственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса, реализация общегосударственной политики в области сбережения газа, электрической энергии и повышения эффективности его использования, обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду, улучшение качества жизни населения Крымского городского поселения Крымского района. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Техническое и аварийное обслуживание сетей газораспределения газопотребления Крымского городского поселения; Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации; Принятие администрацией муниципального образования Крымский район полномочий от администрации Крымского городского поселения Крымского района в части организации в границах Крымского городского поселения Крымского района теплоснабжения и горячего водоснабжения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы реализации программы - не предусмотрены; Сроки реализации программы 2024 г.-2026 г. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса Крымского городского поселения Крымского района» на 2024 г. – 2026 г. годы составляет – 11 763,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 г. – 3 750,9 тыс. рублей; 2025 г. – 3 149,7 тыс. рублей; 2026 г. – 4 862,6 тыс. рублей; за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей. 2024 г. – 0,0 тыс. рублей; 2025 г. – 0,0 тыс. рублей; 2026 г.– 0,0 тыс. рублей; средств местного бюджета Крымского городского поселения Крымского района – 11 763,2 тыс. рублей: 2024 г. – 3 750,9 тыс. рублей; 2025 г. –3 149,7 тыс. рублей; 2026 г. – 4 862,6 тыс. рублей; По подпрограмме «Газификация Крымского городского поселения Крымского района» на 2024 г.–2026 г. – 6 763,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 г. – 750,9 тыс. рублей; 2025 г. –2 149,7 тыс. рублей; 2026 г. – 3 862,6 тыс. рублей. в том числе на софинансирование расходных обязательств по организации газоснабжения населения (поселений) – 0,0 тыс. рублей. за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей. 2024 г.– 0,0 тыс. рублей; 2025 г.– 0,0 тыс. рублей; 2026 г.– 0,0 тыс. рублей; По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Крымского городского поселения Крымского района» на 2024 г. – 2026 г. – 0,0 тыс. рублей. 2024 г. – 0,0 тыс. рублей; 2025 г. – 0,0 тыс. рублей; 2026 г. – 0,0 тыс. рублей. По подпрограмме «Теплоснабжение Крымского городского поселения Крымского района» на 2024 г. –2026 г. за счет средств местного бюджета 5 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 г. – 3 000,0 тыс. рублей; 2025 г. – 1 000,0 тыс. рублей; 2026 г. – 1 000,0 тыс. рублей; за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей. 2024 г. – 0,0 тыс. рублей; 2025 г. – 0,0 тыс. рублей; 2026 г. – 0,0 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Крымского городского поселения Крымского района. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

её решения программными методами

Необходимость разработки и реализации Программы – это формирование условий для стабильного экономического развития Крымского городского поселения Крымского района посредством создания необходимой инфраструктуры, благоприятной среды для повышения жизненного уровня населения.

Одним из важнейших факторов, влияющих на качество жизни является газификация жилых домов. Наличие газа позволяет значительно снизить физические затраты граждан на отопление жилья, облегчает приготовление пищи, проведение санитарно-гигиенических мероприятий.

Подпрограмма «Газификация Крымского городского поселения Крымского района», позволит администрации Крымского городского поселения Крымского района:

-техническое и аварийное обслуживание сетей газораспределения газопотребления Крымского городского поселения Крымского района;

-передача полномочий администрацией Крымского городского поселения Крымского района администрации муниципального образования Крымский район полномочий по организации газоснабжения в части выполнения проектно-сметной документации по объекту: «Строительство распределительного газопровода среднего давления и ПРГ к хутору Верхнеадагум Крымского городского поселения Крымского района» на территории Крымского городского поселения Крымского района;

-передача полномочий администрацией Крымского городского поселения Крымского района администрации муниципального образования Крымский район полномочий по организации газоснабжения в части выполнения строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство распределительного газопровода среднего давления и ПРГ к хутору Верхнеадагум Крымского городского поселения Крымского района» на территории Крымского городского поселения Крымского района.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Крымского городского поселения Крымского района», содержит мероприятия, направленные на решение приоритетных задач в данной в сфере:

-достичь экономии всех видов энергоресурсов при распределении                              и потреблении энергии;

-обеспечить сокращение потребляемой электрической и тепловой присоединенной мощности, а также потребляемой нагрузки водо-                                            и газоснабжения;

-обеспечить вовлечение в процесс энергосбережения всей инфраструктуры поселения за счет активизации пропаганды и формирования реального механизма стимулирования энергосбережения.

Подпрограмма «Теплоснабжение Крымского городского поселения Крымского района» позволит администрации Крымского городского поселения Крымского района:

-передать часть полномочий по организации теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории Крымского городского поселения Крымского района.

Муниципальная программа направлена на обеспечение повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической                               и экологической безопасности экономики Крымского городского поселения Крымского района, а также роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является:

реализация комплекса мероприятий, направленных на решение социальной задачи;

улучшение условий жизни населения, газификация и предоставление качественной услуги электроснабжения жилых домов и объектов социальной сферы;

обеспечение безопасности и здоровья населения при проведении работ                на объектах и пользования газом;

обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии                    на окружающую среду.

Задачей муниципальной программы является выполнение мероприятий подпрограммы «Теплоснабжение Крымского городского поселения Крымского района» на 2024 г. - 2026 г., подпрограммы «Энергосбережение и повышение               энергетической эффективности Крымского городского поселения Крымского района» на 2024 г.-2026 г., «Газификация Крымского городского поселения Крымского района» на 2024 г.-2026 г.

В ходе реализации муниципальной программы будет производиться корректировка ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций социального развития городского поселения.

Сроки реализации муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса Крымского городского поселения Крымского района» рассчитаны на 2024 г. - 2026 г.

Этапы реализации данной программы не предусмотрены.

3. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием источников и объемов финансирования, сроков реализации и муниципальных заказчиков

Таблица №1

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  | в том числе: |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  | Муниципальный заказчик мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год (тыс.руб.) |  | 2025 год (тыс.руб.) | 2026 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
| Подпрограмма «Газификация Крымского городского поселения Крымского района» на 2024-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Газификация Крымского городского поселения Крымского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Техническое и аварийное обслуживание сетей газораспределения газопотребления Крымского городского поселения Крымского района |  | Бюджет Крымского городского поселения |  | 2 102,5 |  | 500,2 |  | 783,9 | 818,4 | Безопасная эксплуатация объектов сети газораспределения |  | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |  |
| 1.2 | Выполнение работ по окраске газораспределительных трубопроводов на территории Крымского городского поселения Крымского района |  | Бюджет Крымского городского поселения |  | 250,7 |  | 250,7 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |  |
| 1.3 | Передача полномочий администрацией Крымского городского поселения Крымского района администрации муниципального образования Крымский район полномочий по организации газоснабжения в части выполнения проектно-сметной документации по объекту: «Строительство распределительного газопровода среднего давления и ПРГ к хутору Верхнеадагум Крымского городского поселения Крымского района» на территории Крымского городского поселения Крымского района |  | Бюджет Крымского городского поселения |  | 1 365,8 |  | 0,0 |  | 1 365,8 | 0,0 |  |  | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |  |
| 1.4 | Передача полномочий администрацией Крымского городского поселения Крымского района администрации муниципального образования Крымский район полномочий по организации газоснабжения в части выполнения строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство распределительного газопровода среднего давления и ПРГ к хутору Верхнеадагум Крымского городского поселения Крымского района» на территории Крымского городского поселения Крымского района |  | Бюджет Крымского городского поселения |  | 3 044,2 |  | 0,0 |  | 0,0 | 3 044,2 |  |  | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |  |
| Итого по мероприятию: |  |  |  |  | 6 763,9 |  | 750,9 |  | 2 149,7 | 3 862,6 |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Крымского городского поселения Крымского района» на 2024 г.-2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Крымского городского поселения Крымского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации |  | Бюджет Крымского городского поселения |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Экономия энергетических ресурсов, повышение энергетической эффективности |  | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |  |
| 2.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда, проведение энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  | Бюджет Крымского городского поселения |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Экономия энергетических ресурсов, повышение энергетической эффективности |  | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |  |
| 2.3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |  | Бюджет Крымского городского поселения |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Экономия энергетических ресурсов, повышение энергетической эффективности |  | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |  |
| 2.4 | Энергосбережение в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования Крымский район и повышение энергетической эффективности этих организаций |  | Бюджет Крымского городского поселения |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Экономия энергетических ресурсов, повышение энергетической эффективности |  | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |  |
| 2.5 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, их постановка на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующее признание права муниципальной собственности |  | Бюджет Крымского городского поселения |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Экономия энергетических ресурсов, повышение энергетической эффективности |  | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |  |
| 2.6 | Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества с момента их выявления |  | Бюджет Крымского городского поселения |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Экономия энергетических ресурсов, повышение энергетической эффективности |  | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |  |
| 2.7 | Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, к проведению мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов |  | Бюджет Крымского городского поселения |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Экономия энергетических ресурсов, повышение энергетической эффективности |  | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |  |
| 2.8 | Увеличение количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии |  | Бюджет Крымского городского поселения |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Экономия энергетических ресурсов, повышение энергетической эффективности |  | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |  |
| 2.9 | Энергосбережение в транспортном комплексе и повышение его энергетической эффективности. Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования и экономической целесообразности такого замещения |  | Бюджет Крымского городского поселения |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Экономия энергетических ресурсов, повышение энергетической эффективности |  | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |  |
| 2.10 | Информирование потребителей энергетических ресурсов о реализации мероприятий муниципальной подпрограммы и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | Бюджет Крымского городского поселения |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Повышение информированности населения об энергосбережении и повышении энергетической эффективности |  | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |  |
| 2.11 |  | Обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Бюджет Крымского городского поселения |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Организация обучения ответственных лиц |  | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| 2.12 |  | Капитальный ремонт теплотрасс | Бюджет Крымского городского поселения |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Экономия энергетических ресурсов, повышение энергетической эффективности |  | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| 2.13 |  | Приобретение дизельных станций | Бюджет Крымского городского поселения |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Бесперебойная работа котельной |  | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| 2.14 |  | Осуществление присоединения к электрическим сетям | Бюджет Крымского городского поселения |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Присоединение энергопринимающих устройств бюджетных учреждений к электрическим сетям |  | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |
| Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Теплоснабжение Крымского городского поселения Крымского района» на 2024 г.-2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Теплоснабжение Крымского городского поселения Крымского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Передача части полномочий по организации теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории Крымского городского поселения Крымского района |  | Бюджет Крымского городского поселения |  | 5 000,0 |  | 3 000,0 |  | 1 000,0 | 1 000,0 | Оплата труда главного специалиста управления по вопросам жизнедеятельности, связи и экологической безопасности администрации муниципального образования Крымский район и расходы на канц.товары |  | Администрация Крымского городского поселения Крымского района |  |
| Итого по мероприятию: |  |  |  |  | 5 000,0 |  | 3 000,0 |  | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | Всего: |  | 11 763,2 |  | 3 750,9 |  | 3 149,7 | 4 862,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Крымского городского поселения Крымского района |  | 11 763,2 |  | 3 750,9 |  | 3 149,7 | 4 862,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Краевой бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |

### Ведомственные целевые программы не предусмотрены.

4. Перечень и краткое описание подпрограмм

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса Крымского городского поселения Крымского района» на 2024 г.-2026 г. предусматривается реализация трех подпрограмм:

«Газификация Крымского городского поселения Крымского района»           на 2024 г. -2026 г. (приложение 1);

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Крымского городского поселения Крымского района» на 2024 г.-2026 г. (приложение 2);

«Теплоснабжение Крымского городского поселения Крымского района» на 2024 г.-2026 г. (приложение 3).

Мероприятия подпрограммы «Газификация Крымского городского поселения Крымского района» направлены на техническое и аварийное обслуживание сетей газораспределения газопотребления Крымского городского поселения Крымского района.

Мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Крымского городского поселения Крымского района» направлены на оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации.

Мероприятия подпрограммы «Теплоснабжение Крымского городского поселения Крымского района» направлены на принятие администрацией муниципального образования Крымский район полномочий от администрации Крымского городского поселения Крымского района в части организации                    в границах Крымского городского поселения Крымского района теплоснабжения и горячего водоснабжения.

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Объемы финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса Крымского городского поселения Крымского района» на 2024 г. - 2026 г. рассчитаны с учетом оценки объемов расходов на реализацию положений Указа Президента Российской Федерации  от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

Привлечение средств из краевого бюджета на условиях софинансирования мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии                          с краевым законодательством.

Субсидии из краевого бюджета предоставляются местному бюджету                на основании соглашения заключенного Департаментом с администрацией Крымского городского поселения Крымского района.

Объемы средств краевого бюджета, направляемых на финансирование мероприятий муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению при принятии закона о краевом бюджете на очередной финансовый год                               и на плановый период. При наличии потребности в дополнительном финансировании мероприятий муниципальной программы, администрация Крымского городского поселения Крымского района увеличивает бюджетные ассигнования в объеме превышающих предусмотренные программой                      на основании решения о бюджете Крымского городского поселения Крымского района на плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса Крымского городского поселения Крымского района» на 2024 г. – 2026 г. составляет 11 763,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2024 г. – 3 750,9 тыс. рублей;

2025 г. –3 149,7 тыс. рублей;

2026 г. – 4 862,6 тыс. рублей.

Средства бюджета Крымского городского поселения Крымского района составляют 11 763,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2024 г. – 3 750,9 тыс. рублей;

2025 г. – 3 149,7 тыс. рублей;

2026 г. – 4 862,6 тыс. рублей.

Средства краевого бюджета составляют 0,0 тыс. рублей:

2024 г. – 0,0 тыс. рублей;

2025 г. – 0,0 тыс. рублей;

2026 г. – 0,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Газификация Крымского городского поселения Крымского района» на период 2024 г. – 2026 г. объем финансирования составляет 6 763,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2024 г. – 750,9 тыс. рублей;

2025 г. – 2 149,7тыс. рублей;

2026 г. – 3 862,6 тыс. рублей.

Средства бюджета Крымского городского поселения Крымского района на период на 2024 г.- 2026 г. составляют 6 763,2 тыс. рублей, в том числе                      по годам:

2024 г. – 750,9 тыс. рублей;

2025 г. – 2 149,7 тыс. рублей;

2026 г. – 3 862,6 тыс. рублей.

Средства краевого бюджета составляют 0,0 тыс. рублей:

2024 г. – 0,0 тыс. рублей;

2025 г. – 0,0 тыс. рублей;

2026 г. – 0,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Крымского городского поселения Крымского района»                        на 2024 г. – 2026 г. объем финансирования составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2024 г. – 0,0 тыс. рублей;

2025 г. – 0,0 тыс. рублей;

2026 г. – 0,0 тыс. рублей.

Средства бюджета Крымского городского поселения Крымского района составляют 0,0 тыс. рублей:

2024 г. – 0,0 тыс. рублей;

2025 г. – 0,0 тыс. рублей;

2026 г. – 0,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Теплоснабжение Крымского городского поселения Крымского района» на период 2024 г. – 2026 г. общий объем финансирования составляет 5 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2024 г. – 3 000,0 тыс. рублей;

2025 г. – 1 000,0 тыс. рублей;

2026 г. – 1 000,0 тыс. рублей.

Средства бюджета Крымского городского поселения Крымского района           на период 2024 г. - 2026 г. составляют 5 000,0 тыс. рублей, в том числе                            по годам:

2024 г. – 3 000,0 тыс. рублей;

2025 г. – 1 000,0 тыс. рублей;

2026 г. – 1 000,0 тыс. рублей.

Средства краевого бюджета на период 2024 г. – 2026 г. составляют                      0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2024 г. – 0,0 тыс. рублей;

2025 г. – 0,0 тыс. рублей;

2026 г. – 0,0 тыс. рублей.

При определении объёмов финансирования мероприятий программы                       за основу взяты:

локальные сметные расчеты.

6. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, ведомственных целевых программ

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный 2022 г. |  | текущий 2023 г. |  | очередной 2024 г. |  | первый 2025 г. планового периода |  | второй 2026 г. планового периода |  |
|  |  |  | базовый вариант | с учетом доп. Средств | базовый вариант | с учетом доп. Средств | базовый вариант | с учетом доп. Средств | базовый вариант | с учетом доп. Средств | базовый вариант | с учетом доп. Средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса Крымского городского поселения Крымского района» на 2024 г.-2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое и аварийное обслуживание сетей газораспределения газопотребления Крымского городского поселения Крымского района | шт | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 2 | Выполнение работ по окраске газораспределительных трубопроводов на территории Крымского городского поселения Крымского района | шт | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 3 | Передача полномочий администрацией Крымского городского поселения Крымского района администрации муниципального образования Крымский район полномочий по организации газоснабжения в части выполнения проектно-сметной документации по объекту: «Строительство распределительного газопровода среднего давления и ПРГ к хутору Верхнеадагум Крымского городского поселения Крымского района» на территории Крымского городского поселения Крымского района | шт | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 4 | Передача полномочий администрацией Крымского городского поселения Крымского района администрации муниципального образования Крымский район полномочий по организации газоснабжения в части выполнения строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство распределительного газопровода среднего давления и ПРГ к хутору Верхнеадагум Крымского городского поселения Крымского района» на территории Крымского городского поселения Крымского района | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 1. Оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электроэнергии в общем числе многоквартирных домов | % | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 1.2 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды в общем числе многоквартирных домов | % | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 1.3 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета горячей воды в общем числе многоквартирных домов подключенных к централизованным сетям горячего водоснабжения | % | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 1.4 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии в общем числе многоквартирных домов подключенных к централизованным сетям теплоснабжения | % | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 1.5 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета природного газа в общем числе многоквартирных домов, подключенных к централизованным сетям газоснабжения | % | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 1.6 | Доля жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах, оснащенных индивидуальными приборами учета электроэнергии в общем количестве жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах | % | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 1.7 | Доля жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды в общем количестве жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах | % | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 1.8 | Доля жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды в общем количестве жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах | % | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 1.9 | Доля жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах, оснащенных индивидуальными приборами учета тепловой энергии в общем количестве жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах | % | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 1.10 | Доля жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах, оснащенных индивидуальными приборами учета природного газа в общем количестве жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах | % | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 1.11 | Доля природного газа, потребляемого муниципальными %учреждениями по приборам учета, в общем объеме природного газа потребляемого муниципальными учреждениями | % | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 1.12 | Доля тепловой энергии, потребляемой муниципальными учреждениями по приборам учета, в общем объеме тепловой энергии потребляемой муниципальными учреждениями | % | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 1.13 | Доля электрической энергии, потребляемой муниципальными учреждениями по приборам учета, в общем объеме электрической энергии потребляемой муниципальными учреждениями | % | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 1.14 | Доля холодной воды, потребляемой муниципальными учреждениями по приборам учета, в общем объеме холодной воды потребляемой муниципальными учреждениями | % | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 2.Уровень использования источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного водоснабжения | % | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 2.2 | Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии | Мвт | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 3.Потребление энергетических ресурсов в муниципальных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения | Гкал/м2 | 0,25 | - | 0,25 | - | 0,25 | - | 0,25 | - | 0,25 | - |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения | кВт.ч/м2 | 150 | - | 150 | - | 150 | - | 150 | - | 150 | - |
| 3.3 | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения | Гкал/м2 | 0,22 | - | 0,22 | - | 0,22 | - | 0,22 | - | 0,22 | - |
| 3.4 | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения | кВт.ч/м2 | 163 | - | 163 | - | 163 | - | 163 | - | 163 | - |
| 3.5 | Объем потребления дизельного и иного топлива, в том числе мазута, муниципальными учреждениями | т | 200 | - | 190 | - | 180 | - | 170 | - | 150 | - |
| 3.6 | Объем потребления природного газа муниципальными учреждениями | м3 | 9000000 | - | 8900000 | - | 8800000 | - | 8700000 | - | 8500000 | - |
| 3.7 | Объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями | Гкал | 50000 | - | 50000 | - | 50000 | - | 50000 | - | 50000 | - |
| 3.8 | Объем потребления электрической энергии муниципальными учреждениями | кВт.ч | 3290211 | - | 3250000 | - | 3210000 | - | 3190000 | - | 3190000 | - |
| 3.9 | Объем потребления холодной воды муниципальными учреждениями | м3 | 1500000 | - | 1490000 | - | 1480000 | - | 1470000 | - | 1450000 | - |
| 3.10 | Объем потребления угля муниципальными учреждениями | т | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 4.Использование энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше | % | 80 | - | 90 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 4.2 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал/м2 | 0,13 | - | 0,13 | - | 0,13 | - | 0,13 | - | 0,13 | - |
| 4.3 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | кВт.ч/м2 | 845,3 | - | 845,3 | - | 845,3 | - | 845,3 | - | 845,3 | - |
| 4.4 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел | 29,2 | - | 29,2 | - | 29,2 | - | 29,2 | - | 29,2 | - |
| 4.5 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел | 6,0 | - | 6,0 | - | 6,0 | - | 6,0 | - | 6,0 | - |
| 5.Использование энергетических ресурсов в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию | кг.ут/Гкал | 163,72 | - | 163,50 | - | 163,26 | - | 162,85 | - | 162,33 | - |
| 5.2 | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | % | 8 | - | 8 | - | 7 | - | 7 | - | 6 | - |
| 5.3 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 20 | - | 18 | - | 15 | - | 10 | - | 10 | - |
| 5.4 | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения | % | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 6.Использование энергетических ресурсов в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | ед | 78 | - | 78 | - | 78 | - | 78 | - | 78 | - |
| 6.2 | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | ед | 78 | - | 78 | - | 78 | - | 78 | - | 78 | - |
| 6.3 | Количество транспортных средств (включая легковые автомобили) с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории муниципального образования | ед | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.4 | Количество легковых электромобилей с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории муниципального образования | ед | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.5 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, зарегистрированных на территории муниципального образования | ед | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 7 | Передача части полномочий по организации теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории Крымского городского поселения Крымского района | шт | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| Подпрограмма «Газификация Крымского городского поселения Крымского района» на 2024 г.-2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое и аварийное обслуживание сетей газораспределения газопотребления Крымского городского поселения Крымского района | шт | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 2 | Выполнение работ по окраске газораспределительных трубопроводов на территории Крымского городского поселения Крымского района | шт | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 3 | Передача полномочий администрацией Крымского городского поселения Крымского района администрации муниципального образования Крымский район полномочий по организации газоснабжения в части выполнения проектно-сметной документации по объекту: «Строительство распределительного газопровода среднего давления и ПРГ к хутору Верхнеадагум Крымского городского поселения Крымского района» на территории Крымского городского поселения Крымского района | шт | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Крымского городского поселения Крымского района» на 2024 г.-2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электроэнергии в общем числе многоквартирных домов | % | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 1.2 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды в общем числе многоквартирных домов | % | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 1.3 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета горячей воды в общем числе многоквартирных домов подключенных к централизованным сетям горячего водоснабжения | % | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 1.4 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии в общем числе многоквартирных домов подключенных к централизованным сетям теплоснабжения | % | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 1.5 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета природного газа в общем числе многоквартирных домов подключенных к централизованным сетям газоснабжения | % | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 1.6 | Доля жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах, оснащенных индивидуальными приборами учета электроэнергии в общем количестве жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах | % | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 1.7 | Доля жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды в общем количестве жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах | % | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 1.8 | Доля жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды в общем количестве жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах | % | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 1.9 | Доля жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах, оснащенных индивидуальными приборами учета тепловой энергии в общем количестве жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах | % | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 1.10 | Доля жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах, оснащенных индивидуальными приборами учета природного газа в общем количестве жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах | % | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 1.11 | Доля природного газа, потребляемого муниципальными %учреждениями по приборам учета, в общем объеме природного газа потребляемого муниципальными учреждениями | % | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 1.12 | Доля тепловой энергии, потребляемой муниципальными учреждениями по приборам учета, в общем объеме тепловой энергии потребляемой муниципальными учреждениями | % | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 1.13 | Доля электрической энергии, потребляемой муниципальными учреждениями по приборам учета, в общем объеме электрической энергии потребляемой муниципальными учреждениями | % | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 1.14 | Доля холодной воды, потребляемой муниципальными учреждениями по приборам учета, в общем объеме холодной воды потребляемой муниципальными учреждениями | % | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 2.Уровень использования источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного водоснабжения | % | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 2.2 | Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии | Мвт | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 3.Потребление энергетических ресурсов в муниципальных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения | Гкал/м2 | 0,25 | - | 0,25 | - | 0,25 | - | 0,25 | - | 0,25 | - |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения | кВт.ч/м2 | 150 | - | 150 | - | 150 | - | 150 | - | 150 | - |
| 3.3 | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения | Гкал/м2 | 0,22 | - | 0,22 | - | 0,22 | - | 0,22 | - | 0,22 | - |
| 3.4 | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения | кВт.ч/м2 | 163 | - | 163 | - | 163 | - | 163 | - | 163 | - |
| 3.5 | Объем потребления дизельного и иного топлива, в том числе мазута, муниципальными учреждениями | т | 200 | - | 190 | - | 180 | - | 170 | - | 150 | - |
| 3.6 | Объем потребления природного газа муниципальными учреждениями | м3 | 9000000 | - | 8900000 | - | 8800000 | - | 8700000 | - | 8500000 | - |
| 3.7 | Объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями | Гкал | 50000 | - | 50000 | - | 50000 | - | 50000 | - | 50000 | - |
| 3.8 | Объем потребления электрической энергии муниципальными учреждениями | кВт.ч | 3290211 | - | 3250000 | - | 3210000 | - | 3190000 | - | 3190000 | - |
| 3.9 | Объем потребления холодной воды муниципальными учреждениями | м3 | 1500000 | - | 1490000 | - | 1480000 | - | 1470000 | - | 1450000 | - |
| 3.10 | Объем потребления угля муниципальными учреждениями | т | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 4.Использование энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше | % | 80 | - | 90 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 4.2 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал/м2 | 0,13 | - | 0,13 | - | 0,13 | - | 0,13 | - | 0,13 | - |
| 4.3 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | кВт.ч/м2 | 845,3 | - | 845,3 | - | 845,3 | - | 845,3 | - | 845,3 | - |
| 4.4 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел | 29,2 | - | 29,2 | - | 29,2 | - | 29,2 | - | 29,2 | - |
| 4.5 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел | 6,0 | - | 6,0 | - | 6,0 | - | 6,0 | - | 6,0 | - |
| 5.Использование энергетических ресурсов в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию | кг.ут/Гкал | 163,72 | - | 163,50 | - | 163,26 | - | 162,85 | - | 162,33 | - |
| 5.2 | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | % | 8 | - | 8 | - | 7 | - | 7 | - | 6 | - |
| 5.3 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 20 | - | 18 | - | 15 | - | 10 | - | 10 | - |
| 5.4 | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения | % | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 6.Использование энергетических ресурсов в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | ед | 78 | - | 78 | - | 78 | - | 78 | - | 78 | - |
| 6.2 | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | ед | 78 | - | 78 | - | 78 | - | 78 | - | 78 | - |
| 6.3 | Количество транспортных средств (включая легковые автомобили) с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории муниципального образования | ед | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.4 | Количество легковых электромобилей с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории муниципального образования | ед | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.5 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, зарегистрированных на территории муниципального образования | ед | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| Подпрограмма «Теплоснабжение Крымского городского поселения Крымского района» на 2024 г.-2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Передача части полномочий по организации теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории Крымского городского поселения Крымского района | шт | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| Ведомственная целевая программа (не предусмотрена) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.Механизм реализации муниципальной программы

Текущее управление муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы – администрация Крымского городского поселения Крымского района и отдел по вопросам ЖКХ, транспорту и связи.

Координатор муниципальной программы в процессе реализации муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование               с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее – доклад о ходе реализации муниципальной программы);

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее – план реализации муниципальной программы).

Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным, представляют в адрес координатора муниципальной программы в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому основному мероприятию, включенному                   в муниципальную программу, в разрезе источников финансирования и главных распорядителей средств местного бюджета;

сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы                       и входящих в ее состав основных мероприятий.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются                       в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

Главный распорядитель бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными                       ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы предполагает размещение государственного заказа на поставки товаров, выполненных работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013года 44-ФЗ                «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг                                  для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Оценка рисков муниципальной программы

| Внешний фактор, который может повлиять на реализацию Программы | Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Финансовые риски, связанные с невыполнением финансовых обязательств, принятых в Программе. | Ограничение финансовых рисков осуществляется путем ежегодного уточнения финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов. |
| 1 | 2 |
| Правовые риски, возникающие в связи с отсутствием или изменением нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы. | Мониторинг за состоянием и планируемыми изменениями законодательства Российской Федерации и Краснодарского края, проведение публичных обсуждений проектов нормативных правовых актов в сфере жилищно-коммунального хозяйства позволит минимизировать правовые риски. |
| Административные риски, выражающиеся в неэффективном управлении Программой, невыполнении целей и задач программы. | К мерам снижения административных рисков относятся: мониторинг исполнения показателей Программы; размещение отчетов о реализации Программы на информационных ресурсах. |